Kickoff + Sprint Planning 1

Conformacion del equipo, asignacion de roles

| Nombre Completo | Rol Scrum | Correo institucional | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Helmer Jose Torres Correa | Product Owner/ Scrum Master/ Development | Helmer.torres@unisimon.edu.co |  |

Revision del backlog

| ID | TIPO | HISTORIA DE USUARIO | SPRINT | CRITERIOS DE ACEPTACION | PUNTOS | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Registro de pedido | Como encargado del negocio, quiero registrar un pedido con nombre del cliente, productos, cantidades y total, para no perder pedidos y tener un control claro. | Sprint 1 | - Se puede ingresar nombre del cliente. - Se pueden agregar uno o mas productos. - El sistema calcula el total automáticamente. - El pedido queda guardado con fecha y estado “Pendiente”. | 5 | Alta |
| US-02 | Lista de pedidos activos | Como encargado, quiero ver todos los pedidos del dia en una lista, para saber cuales estan pendientes y cuales en proceso. | Sprint 1 | - Se muestra lista de pedidos del dia. - Se visualiza estado de cada pedido. - La lista se actualiza al registrar o modificar pedidos. - Se puede ordenar por hora o estado. | 3 | Alta |
| US-03 | Cambio de estado | Como encargado, quiero cambiar el estado de un pedido entre Pendiente, En proceso y Entregado, para mantener actualizado el flujo de trabajo. | Sprint 1 | - Estados validos: pendiente, en proceso y entregado. - El cambio se guarda inmediatamente. - El listado refleja el nuevo estado. - No se puede volver “Entregado” a “Pendiente”. | 3 | Alta |
| US-04 | Historial de cliente | Como encargado, quiero buscar un cliente y ver sus pedidos anteriores, para identificar clientes frecuentes y sus preferencias. | Sprint 2 | - Se puede buscar cliente por nombre. - Se muestran pedidos anteriores. - Se visualizan fechas y montos. - Si no existen pedidos, se muestra mensaje informativo. | 5 | Media |
| US-05 | Resumen del dia | Como encargado, quiero ver un resumen al final del dia con el numero de pedidos atendidos y el total cobrado, para evaluar el desempeno del negocio. | Sprint 2 | - Se muestra cantidad de pedidos entregados. - Se muestra total vendido del dia. - El resumen se actualiza automáticamente. - Solo incluye pedidos “Entregados”. | 3 | Media |
| US-06 | Eliminar pedido | Como encargado, quiero poder eliminar un pedido registrado por error, para mantener el listado limpio. | Sprint 2 | - Se puede eliminar un pedido pendiente. - El sistema solicita confirmación. - El pedido desaparece del listado. - No se pueden eliminar pedidos entregados. | 2 | Baja |
| US-07 | Exportar pedidos | Como encargado, quiero exportar los pedidos del dia como archivo de texto o CSV, para tener un respaldo simple. | Sprint 2 | - Se genera archivo csv. - Incluye cliente, productos, total y estado. - El archivo pude descargarse. - Solo exporta pedidos del dia seleccionado. | 3 | Baja |

Los Criterios de Aceptación Fueron sugeridos por ChatGPT, aunque sea una explicación breve es fácil entender lo que se busca en cada historia y la función que esta planificada

El Resumen del Sprint fue sugerido por Claude en base al resultado obtenido en el backlog, dándonos sobre la intensidad y tiempo que será dedicado al proyecto

Diseno de UI

Este wireframe fue creado con la ayuda de Google stitch, este wifreframe tiene varios aspectos a mejorar, un error notable son en algunos disenos de la interfaz como el botón de búsqueda que tiene un estilo diferente dependiendo de la ui como el botón de exportar, este tipo de problemas visuales suelen ser muy comunes con la ia al no tener un diseño coherente. El wifreframe tiene el apartado de pedidos donde muestra los pedidos, entregas realizadas y la lista, en clientes la información mas importante para poder identificarlo.

Estructura del codigo

Esta estructura fue propuesta por V0, este fue la primera que se obtuvo mas adelante se hizo una mas compacta y mejor estructurada, por ahora no esta definida por los lenguajes pedidos pero se harán los cambios necesarios cuando empiecen a ser implementados.

/lib

├── types.ts          → Tipos TypeScript (Order, Client, Product, etc.)

├── mock-data.ts      → Datos de ejemplo con clientes y pedidos

└── export-csv.ts     → Utilidad de exportación CSV

/components

├── layout/           → app-sidebar, header, breadcrumbs

├── dashboard/        → stats-card, stats-grid

├── pedidos/          → orders-table, order-filters, order-status-badge

└── shared/           → export-csv-button, search-input

/app/(dashboard)

├── layout.tsx        → Layout con sidebar compartido

├── page.tsx          → Dashboard principal

├── pedidos/          → Lista, nuevo y detalle de pedido

├── clientes/         → Lista y detalle de cliente

├── reportes/         → Placeholder de reportes

└── ajustes/          → Configuración básica

Esta es la estructura de las carpetas mejorada y mas entendible, mostrando las librerías, componentes y la app mas relevantes del proyecto.

Desarrollo Sprint 1

Esta parte del código se hizo con ayuda de v0 y opencode cada uno ofrecio una versión casi similar con pequeños cambios pero por ahora tenemos una primera impresión sobre los pedidos pero esto puede cambiar o mejorar en el futuro.

En este apartado podemos crear un nuevo pedido seleccionando un cliente en el sistema, alguna nota sobre su pedido, en los productos podemos seleccionar los que están disponibles asi como su precio y con una IVA que por ahora esta en 16%, se pueden agregar mas productos todo ello sumando el subtotal y el iva mostrando la cantidad de escogida de un mismo producto y un botón para cancelar o guardar el pedidos.

Aquí es donde se esta la la lista de pedidos con los 3 estados solicitados, también podremos observar cualquier cambio que haya habido en este asi como diferentes filtros para una mejor comprensión, se añadió una barra de búsqueda para encontrar los pedidos mas rápido.